* Compréhension du sujet, questionnement

12/12/2022

* Définir Web Service pour travailler en autonomie
* Construction des json
* Recherche doc OpenLayers
* Afficher carte OpenLayers

13/12/2022

* Afficher geojson sur la carte
* Créer éléments sélection statistiques et année
* Renvoyer le nom du département sur lequel on clique

Effet département cliqué -> ses contours passent en rouge

17/12/2022

* Renvoyer stat sélectionnée associée au département en console
* Message d’erreur si aucune statistique sélectionnée

23/12/2022

* Ajout pannel pour afficher stat en timeline
* Ajout titrepannel
* Ajout boutton pr le fermer

Erreur pannel qui s’affiche même si aucune stat sélectionnée

Ne se rempli pas

Boutton hover ne fonctionne pas

Créer bouton pour recentrer carte

26/12/2022

* Modif fonctions pour éviter recherche département si stat non fixée

10/01/2023

* Ajout du graphe 2D et mise en forme du pannel
* Corriger erreur pannel
* Bouton  « fermer » fonctionne avec hover

Colorer départements

Afficher nom département si survole

Afficher points du graph point par point

Recommencer en janvier quand arrivés à décembre

Ajouter alerte en début pour expliquer comment fonctionne site

11/01/2023

09/02/2023

* Abandon chart.js pour faire le graph – passage à amcharts plus complexe mais pus complet pour l’animation